Referat, møte i referansegruppen for eArkivplan.

3. desember 2003 i Kunnskapsparken i Ålesund

Tilstede:
Arnt Ola Fidjestøl (IKA Møre- og Romsdal)



Kari Remseth ( IKA Trøndelag)

Jan Tore Helle (IKA Hordaland)

Signe Marie Solås (Oslo byarkiv)

Torleif Lind (IKA Kongsberg)

Sigve Espeland (IKA Rogaland)

Karin Gjelsten (Bergen byarkiv)

Kari A. Kleve (Arkiv i Nordland)

Ina Halle Knutzen (IKA Kongsberg)

Gro Stormoen Nilsen
(Aust-Agder-arkivet)

Berit Stie (Aust-Agder-arkivet)

Ole Stian Hovland (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Yngve Tvedt  (Nexus group)

Christian Lundvang (Nexus group)

Ronny Vedå (Nexus group)

I forkant av møtet orienterte Arnt Ola Fidjestøl om status for prosjektets regnskap. Pr. 27.11. 2003 har prosjektet ca. 80.700 på konto.

Sak 1. Presentasjon av systemet og brukermanualen.

Christian Lundvang orienterte om brukermanualen. Den vil bli revidert og oppdateringen legges ut på samhandlingsrommet. Gjenstående aktiviteter arkivplan.no:

- Endringslogg ifg. kravspec

- Visning av kontroller i "front" ifg. kravspec

- Endre farger på hyperlinker i visning

- Ledetekster på nynorsk

- Fjern hyperlinker på opplastede "sensitive" dokumenter i "front".

(metadata, systemdokumentasjon, brukersdokumentasjon)

- Mulighet for å hente flere arkivserier fra elektroniske systemer

- Ta med prioriteter fra maler når man oppretter ny arkviplan fra mal.

- Mulighet for "interne" hyperlinker i editoren

- Åpne "enkelt" stående dokumenter direkte i "front"

- Brukerhåndbok på bokmål og nynorsk

Nexus group avventer en "programvareoppdatering" lille julaften, angående de gjenstående funksjoner som kontroller og endringslogg vil da bli implimentert i løpet av januar 2004. 

Vedtak: Referansegruppen gir utviklingsgruppen mandat til å se til at de gjenstående aktivitetene er gjennomført før feb 04, og avslutter utviklingen ifg. kravspecen.

Sak 2. Presentasjon av arbeidet lokalt

Alle deltakerne orienterte om status for eArkivplanarbeidet lokalt. 

Sak 3. Startpakke for kommunene -idedugnad

Saken går ut grunnet tidsnød.

Sak 4. Oslo byarkiv og medlemsskap

Vedtak: Oslo byarkiv ønskes velkommen som deltaker i utviklingsprosjektet for samme pris som de andre deltakerne gikk inn med. Beløpet (31.000 inkl. moms) går inn i reisekassen til prosjektet. Svarfrist om deltakelse i prosjektet fra Oslo byarkiv settes til 19. desember 2003.

Etter denne dato settes det sluttstrek for nye medlemmer av prosjektet. Prosjektgruppen har tilstrekkelig kompetanse for å utvikle prosjektet til det ferdig produkt.

Nye deltagere kjøper programvare av Nexus group. Tilgang til KAI samhandlingsrom selges til nye deltakere av prosjektgruppen som eier dette produktet.

Sak 5. Det videre arbeidet (faglig)

Vedtak: Vi arbeider ”hvert vårt nes” i et halvt år der vi stort sett kommuniserer gjennom samhandlingsrommet, deretter har vi et møte sommeren 2004 der vi evaluerer erfaringene med arbeidet som er gjort.

Sak 6. Det videre arbeidet (organisatorisk)

Arbeidsutvalget la frem sin vurdering av ulike måter på organisering og selskapsform for det videre arbeidet på. Arbeidsutvalget la frem en anbefaling til vedtak:

Vedtak: Økonomisk overskudd i prosjektet: ”web-basert arkivplanmal” settes inn på en egen konto med samme navn. Kontoen forvaltes etter bestemte regler av IKA Møre og Romsdal (nåværende prosjektleder). Referansegruppen velger styringsgruppe (for eksempel tre representanter fra tre av KAI-ene) som fastsetter regler for bruk av kontoen og vurderer økonomisk og arkivfaglig utvikling av web-basert arkivplanmal. Det føres eget regnskap for kontoen.

Referansegruppen oppnevner Berit Stie (Aust-Agder-arkivet), Ole Stian Hovland (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) og Torleif Lind (IKA Kongsberg) til å sitte i styringsgruppen. Styringsgruppen starter sitt arbeide når utviklingsgruppens mandat går ut i februar 2004. Referansegruppen opprettholdes med en representant fra hver KAI.

Sak 7. Evt.

Forslag om at prosjektleder ved IKA Møre og Romsdal får godtgjørelse for ekstraarbeidet prosjektledelsen har medført for institusjonen i 2003.

Vedtak: Styringsgruppen tar stilling til forslaget når den er konstituert.

Forslag om å opprette en arbeidsgruppe som utarbeider brukerhåndbok 

Vedtak: Oslo Byarkiv er sammen med Nexus Group ansvarlige for å revidere og utbedre Brukerhåndboken, med en tidsfrist til feb 04. 

Referent: Kari Aspelund Kleve
Torleif Lind
